湛江市国有资产监督管理系统
初设方案（升级版）

—— 固定资产全生命周期管理 + 人力/三重一大/项目/投资/产权/财务/业绩/监督/重大事项 ——

编制日期：2026年06月17日

文档版本：V2.0

密级：内部

编制单位：霞数智算

# 目  录

一、项目概述与建设背景

1.1 项目背景

1.2 建设目标

1.3 设计原则

1.4 版本演进说明

二、系统整体架构

2.1 业务架构全景图

2.2 技术架构

2.3 多租户SaaS架构

三、核心功能模块详细设计

【一期已建设】模块一：固定资产全生命周期管理平台

【二期新增】模块二：人力资源管理模块

【二期新增】模块三：三重一大决策管理模块

【二期新增】模块四：项目管理模块

【二期新增】模块五：投资管理模块

【二期升级】模块六：产权管理系统

【二期升级】模块七：财务监督系统

【二期升级】模块八：业绩考核与薪酬管理

【二期升级】模块九：监督追责系统

【二期升级】模块十：重大事项管理

【二期升级】模块十一：风险预警与决策驾驶舱

【二期升级】模块十二：移动端与协同办公

四、关键业务流程设计

五、数据架构与安全体系

六、系统对接生态

七、实施路线与演进路径

八、投资概算

九、预期效益

# 一、项目概述与建设背景

## 1.1 项目背景

为深入贯彻落实国务院国资委关于加强国有资产监督管理的要求，推进国有资本布局优化和结构调整，湛江市国资委亟需构建一套覆盖全面、数据贯通、智能预警的国有资产监督管理系统。本项目以"管资本"为核心导向，从国资监管部门和国有企业双重视角出发，构建覆盖市国资委—集团公司—下属企业三级架构的一体化数字监管平台。

一期工程已完成固定资产全生命周期管理平台的建设，实现了资产从采购入库、日常使用、巡查盘点、维修维护到折旧处置的全流程数字化管理，并构建了多租户SaaS架构、RBAC权限体系、工作流审批引擎和国资驾驶舱等基础能力。二期将在一期基础上，新增人力资源管理、三重一大决策管理、项目管理、投资管理等核心业务模块，并升级产权管理、财务监督、业绩考核、监督追责、重大事项管理、风险预警与决策驾驶舱等模块，形成完整的国资监管业务闭环。

## 1.2 建设目标

总体目标：构建"1+4+8+N"国资监管数字体系——

1个底座：统一国资数据底座（组织、人员、资产、项目、投资、产权、财务数据贯通）

4大视角：国资委监管端 → 集团公司运营端 → 下属企业执行端 → 外部监督协同端

8大核心能力：资产管理、人力管理、决策管理、项目管理、投资管理、产权管理、财务监督、监督追责

N类应用场景：业绩考核、薪酬管理、重大事项、风险预警、驾驶舱、移动办公等

## 1.3 设计原则

系统建设遵循四大设计原则：

全生命周期：覆盖资产从形成、经营、变动到处置的全过程，以及人力、项目、投资的完整生命周期

事前+事中+事后：事前制度规范与计划管理，事中流程监测与动态跟踪，事后审计评价与责任追究

数据穿透：实现"国资委—集团—下属企业"三级数据贯通，从汇总指标穿透到原始凭证

智能预警：通过多维度数据分析与规则引擎，自动识别异常并及时预警，防患于未然

## 1.4 版本演进说明

本方案为V2.0升级版，在V1.0初设方案（10大模块）的基础上，结合《湛江市国资监管平台升级报价-20260616》及《二期功能清单》进行系统性升级。新增模块来源：报价清单中的"人力资源模块""三重一大决策模块""项目管理模块""投资管理模块"，以及初设方案中待深化的"产权管理""财务监督""业绩考核与薪酬""监督追责""重大事项管理"等模块。同时，一期已建成的"固定资产全生命周期管理平台"作为核心底座，与新模块实现数据互通和业务协同。

# 二、系统整体架构

## 2.1 业务架构全景图

系统采用"1底座+N模块"的微服务架构，以统一的数据底座和平台基础能力为支撑，各业务模块独立部署、数据互通。整体分为四层：

| 层级 | 说明 | 包含模块 |
| --- | --- | --- |
| 用户交互层 | PC Web端 + 移动端（小程序/H5） | 驾驶舱大屏、移动审批、现场巡查盘点、消息推送 |
| 业务应用层 | 12大核心业务模块 | 固定资产管理、人力资源、三重一大决策、项目管理、投资管理、产权管理、财务监督、业绩考核与薪酬、监督追责、重大事项管理、风险预警、协同办公 |
| 平台服务层 | 公共能力支撑 | 工作流引擎、审批中心、报表引擎、预警规则引擎、消息中心、文件服务、数据导入导出、审计日志 |
| 数据底座层 | 统一数据存储与计算 | PostgreSQL + 时序数据 + 数据仓库集市（资产/人力/项目/投资/产权/财务主题域） |

## 2.2 技术架构

后端框架：Spring Boot 3 + MyBatis-Plus + PostgreSQL 15 + Redis

前端框架：Vue 3 + TypeScript + Vite + Element Plus + ECharts 5

工作流引擎：Flowable / 自研轻量工作流引擎（可配置审批节点与条件分支）

部署架构：信创云环境，支持ARM/x86混合架构，Nginx + Docker Compose容器化部署

安全体系：Spring Security + JWT + RBAC权限模型 + 数据脱敏 + 操作审计全链路追踪

多租户：共享数据库、独立Schema隔离，X-Tenant-Id请求头注入，数据全程隔离

## 2.3 多租户SaaS架构

系统面向湛江市国资委及下属多家集团公司、数百家法人企业，采用多租户SaaS架构：

租户层级：市国资委（监管端）→ 集团公司（运营端）→ 下属企业（执行端）

数据隔离：每个租户独立Schema，数据全程隔离；国资委端支持跨租户数据汇聚与穿透查询

权限模型：RBAC角色权限 + 数据权限（按部门/组织层级）+ 字段级权限（如工资信息仅授权角色可见）

个性化配置：各租户可独立配置组织架构、审批流程、报表模板、资产分类体系等

# 三、核心功能模块详细设计

## 【一期已建设】模块一：固定资产全生命周期管理平台

本模块为一期建设成果，已实现固定资产从采购到处置的全生命周期数字化闭环管理。作为整个国资监管平台的"底座模块"，为后续业务模块提供组织、资产、审批等基础数据支撑。

### 3.1.1 模块架构

固定资产全生命周期管理平台包含以下18个子功能模块：

| 序号 | 子模块 | 核心功能 | 建设状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统登录与安全 | 账号登录、身份识别、访问控制、防越权 | ✅ 已完成 |
| 2 | 工作台/驾驶舱 | 资产总览、资产结构分析、核心业务动态、指标看板 | ✅ 已完成 |
| 3 | 组织权限管理 | 用户管理、角色管理、权限管理、部门管理、RBAC模型 | ✅ 已完成 |
| 4 | 基础数据管理 | 资产分类、存放位置、供应商、维修商字典维护 | ✅ 已完成 |
| 5 | 资产台账管理 | 资产登记/自动编号/清单查询/信息维护/详情卡片/标签打印/变更记录 | ✅ 已完成 |
| 6 | 巡查管理 | 巡查计划制定/进度监控/现场登记/我的任务/异常处理 | ✅ 已完成 |
| 7 | 盘点管理 | 盘点计划/进度监控/现场登记/差异识别/盘点报告 | ✅ 已完成 |
| 8 | 审批中心 | 我的申请/待审批/已审批/审批流程自定义/工作流设计器 | ✅ 已完成 |
| 9 | 资产流转管理 | 入库/领用/调拨/处置/流转数据查询 | ✅ 已完成 |
| 10 | 采购管理 | 采购申请/采购验收/采购转资产 | ✅ 已完成 |
| 11 | 维修维护管理 | 维修申请/维修处理登记/巡查异常转维修 | ✅ 已完成 |
| 12 | 折旧管理 | 折旧规则设置/折旧计提/折旧确认 | ✅ 已完成 |
| 13 | 统计报表 | 资产统计/巡查盘点统计/折旧统计/19类报表模板 | ✅ 已完成 |
| 14 | 预警管理 | 维修到期预警/巡查超期预警/借用超期预警/闲置资产预警 | ✅ 已完成 |
| 15 | 数据导入导出 | 资产批量导入/报表导出/Excel模板 | ✅ 已完成 |
| 16 | 审计与追溯 | 操作日志/数据变更记录/全生命周期追溯 | ✅ 已完成 |
| 17 | 多租户管理 | 租户注册/配置/用量统计/数据隔离 | ✅ 已完成 |
| 18 | 移动端 | 移动审批/预警推送/现场巡查盘点 | ✅ 已完成 |

### 3.1.2 关键业务流程

（1）采购验收→资产入库→资产领用→巡查盘点→维修维护→折旧处置，完整闭环

（2）巡查异常→自动生成维修工单→维修处理→验收闭环，异常不遗漏

（3）盘点差异→自动识别盈亏/位置不符/状态不符→生成盘点报告→后续处理跟踪

### 3.1.3 与二期模块的衔接

向人力资源管理模块提供：组织架构树、人员信息（作为人员基础数据源）

向项目管理模块提供：资产设备清单（作为项目资源配置基础数据）

向投资管理模块提供：固定资产台账（作为投资标的评估基础数据）

向产权管理模块提供：资产台账与价值数据（作为产权登记的基础）

向财务监督模块提供：折旧数据、资产变动数据（作为财务核算依据）

向预警决策驾驶舱提供：资产运营指标、异常数据（作为综合预警输入）

## 【二期新增】模块二：人力资源管理模块

本模块为报价清单中明确的二期新增核心业务模块（报价28万元），覆盖企业"选、育、用、考、留"全生命周期管理。与一期组织权限管理模块无缝衔接，一期已完成的组织架构树、部门层级、人员账号体系作为HR模块的基础数据。

### 3.2.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织架构管理 | 多级组织架构维护、组织树可视化、组织编制管控、组织变更历史追溯。支持集团-公司-部门-岗位四级架构。 |
| 2 | 人员档案管理 | 人员基本信息、教育经历、工作履历、证书资质、家庭成员、合同信息的全维度档案管理，一人一档。 |
| 3 | 人员异动管理 | 入职/转正/调动/晋升/降职/离职全流程线上办理，异动记录自动归档人员档案。支持批量异动操作。 |
| 4 | 薪酬福利管理 | 薪酬结构配置、工资自动计算（支持多套薪资方案）、社保公积金管理、个税计算、工资条生成与推送。薪酬数据脱敏展示，字段级权限隔离。 |
| 5 | 考勤假期管理 | 考勤规则配置、打卡数据采集（对接考勤机/移动打卡）、请假/加班/调休/出差申请审批、年假额度自动计算。 |
| 6 | 绩效考核管理 | 考核方案配置（KPI/OKR/360度）、考核周期管理、自评/上级评/同事评多维度打分、考核结果自动汇总、绩效等级强制分布、绩效面谈记录。 |
| 7 | 招聘管理 | 招聘需求申请与审批、职位发布管理、简历筛选与入库、面试安排与评价记录、Offer审批与发送、入职流程衔接。 |
| 8 | 培训管理 | 培训计划制定、培训课程管理（线上/线下）、培训报名与签到、培训考试与评估、培训档案与学分管理。 |
| 9 | 劳动合同管理 | 劳动合同签订/续签/变更/终止全流程管理，合同到期自动预警，电子合同在线签署。 |
| 10 | 人力成本分析 | 人力成本构成分析（工资/社保/公积金/福利）、部门人力成本对比、人均效能分析、人力成本预算执行跟踪。 |

### 3.2.2 关键业务流程

（1）入职→转正→调动→晋升→离职，全流程线上办理，异动记录自动归档

（2）薪酬自动计算：考勤数据+绩效考核结果→工资计算→社保公积金→个税→工资条推送

（3）绩效考核闭环：目标设定→过程跟踪→考核评分→结果汇总→绩效面谈→薪酬/晋升应用

### 3.2.3 数据对接

与一期组织权限模块对接：组织架构、人员账号数据双向同步

与财务监督模块对接：人力成本数据作为财务分析输入

与业绩考核模块对接：人员绩效数据作为企业业绩考核的组成部分

## 【二期新增】模块三：三重一大决策管理模块

本模块为报价清单中明确的二期新增核心业务模块（报价22万元），落实中央关于"三重一大"（重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）事项集体决策的制度要求，实现重大事项决策的全流程数字化、留痕化、可追溯管理。

### 3.3.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 事项申报 | 三重一大事项的在线申报：事项分类（重大决策/重要人事任免/重大项目安排/大额资金使用）、事项描述、涉及金额、预期效益、风险分析等。支持附件上传。 |
| 2 | 事项审核 | 多级审核流程：部门负责人→分管领导→党委会/董事会/总经理办公会。审核意见在线填写，审核历史全程可见。 |
| 3 | 会议通知 | 会议创建、议题征集、会议通知自动发送（短信/微信/系统消息）、参会回执。 |
| 4 | 会议纪要 | 会议纪要在线编写、决议事项逐条录入、表决结果记录（同意/反对/弃权及具体意见）。 |
| 5 | 决议发布 | 正式决议文件生成与发布、决议事项责任分解（责任人/完成时限/目标要求）。 |
| 6 | 督办落实 | 决议事项的跟踪督办：任务分派、进度填报、超期预警、办结确认。形成"决议→落实→反馈"闭环。 |
| 7 | 决策过程全留痕 | 全过程操作日志：谁、何时、做了什么操作、IP地址。支持审计回溯，满足纪委/巡视要求。 |
| 8 | 统计分析 | 按事项类型/金额区间/决策层级/时间维度统计分析，决策效率分析，大额资金使用趋势分析。 |
| 9 | 多端协同 | PC端/移动端/大屏多端协同，领导可随时随地审批和查阅。 |

### 3.3.2 关键业务流程

（1）事项申报→部门初审→分管领导审核→上会决策→纪要发布→督办落实→办结归档

（2）大额资金使用：申请→财务审核→分管领导审批→上会决策→资金拨付→使用跟踪

### 3.3.3 合规要点

严格遵守"三重一大"集体决策程序，系统强制校验：大额资金使用未经集体决策不得支付

决策全程留痕，数据不可篡改（操作日志写入独立审计库）

满足纪委巡视、审计检查的数据调阅需求

## 【二期新增】模块四：项目管理模块

本模块为报价清单中明确的二期新增核心业务模块（报价25万元），实现对国有企业投资项目、工程建设项目、专项债项目的全生命周期管理，覆盖计划编制、执行监控、验收评价全流程。

### 3.4.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项管理 | 项目建议书、可行性研究报告、初步设计方案的在线申报与审批。项目编码自动生成。 |
| 2 | 项目计划管理 | 项目总体计划编制（里程碑/工作包/任务分解）、进度计划（甘特图）、资源计划（人力/设备/资金）。 |
| 3 | 项目预算管理 | 项目预算编制（分年度/分科目）、预算审批、预算执行动态跟踪、预算变更控制、超预算预警。 |
| 4 | 项目进度跟踪 | 进度填报（周报/月报）、实际进度与计划进度对比（甘特图可视化）、关键节点预警、进度滞后自动升级。 |
| 5 | 项目成本管控 | 成本核算（人工/材料/设备/外包）、实际成本与预算对比、成本偏差分析、成本趋势预测。 |
| 6 | 项目质量管理 | 质量检查计划、检查记录、不合格项整改跟踪、验收评定。 |
| 7 | 项目合同管理 | 合同签订/变更/付款/结算全流程管理，合同关键条款提取，合同履约跟踪。 |
| 8 | 项目文档管理 | 项目文档分类存储、版本管理、在线预览、权限控制。支持设计方案/图纸/合同/报告等各类文档。 |
| 9 | 项目验收评价 | 竣工验收申请与审批、验收报告生成、项目绩效评价（投资回报率/工期达成率/质量达标率）。 |
| 10 | 项目看板 | 项目全景看板（进度/预算/质量/风险四维一览）、项目组合视图、领导驾驶舱。 |
| 11 | 专项债项目管理 | 专项债项目单独标记、债券资金使用跟踪、还本付息计划管理、收益与融资平衡测算。 |

### 3.4.2 关键业务流程

（1）项目立项→计划编制→预算审批→招标采购→合同签订→施工/实施→进度跟踪→竣工验收→绩效评价

（2）进度预警：计划里程碑逾期→系统自动预警→升级至上级领导→督办整改

（3）预算管控：预算执行超80%→黄色预警，超95%→红色预警，超预算→冻结支付

## 【二期新增】模块五：投资管理模块

本模块为报价清单中明确的二期新增核心业务模块（报价23万元），构建企业投资全生命周期管控体系，覆盖投资前、投资中、投资后全流程，支持股权投资穿透式监管，满足国资委对国有企业投资合规性的要求。

### 3.5.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投资计划管理 | 年度投资计划的编制、上报、汇总、审批。投资计划与财务预算联动校验。 |
| 2 | 投资项目库 | 投资项目入库（新建/续建/预备项目），项目基本信息、投资规模、资金来源、预期收益等。 |
| 3 | 投前管理 | 投资前尽职调查管理（尽调报告上传/评审）、投资可行性分析、投资方案比选、投资风险评审。 |
| 4 | 投中管理 | 投资交易过程管理：协议审核/签署、资金拨付审批、股权变更登记、交易文件归档。 |
| 5 | 投后管理 | 投资项目跟踪：被投企业财务数据采集、经营指标监控、投后管理报告（季报/年报）、重大事项报告。 |
| 6 | 股权投资穿透 | 股权结构树状图（穿透至最终受益人）、关联交易识别、多层嵌套投资预警。支持国资委"股权投资穿透式监管"要求。 |
| 7 | 退出管理 | 投资退出方案制定与审批、退出交易管理、投资回报计算（ROI/IRR）、退出总结报告。 |
| 8 | 投资风险预警 | 投资回报率低于预期的预警、被投企业经营异常的预警（亏损扩大/负债率过高等）、投资集中度风险预警（行业/区域/企业集中度）。 |
| 9 | 投资统计分析 | 投资组合分析（行业分布/区域分布/阶段分布）、投资收益动态计算、投资回报率排名、投资失败项目分析。 |
| 10 | 负面清单管理 | 禁止类/特别监管类投资领域清单维护，投资申报时自动校验是否触及负面清单。 |

### 3.5.2 关键业务流程

（1）投资计划→项目入库→尽职调查→投资评审→投资决策(三重一大)→协议签署→资金拨付→投后管理→退出

（2）投后风险监测：被投企业财务数据偏离预期→系统自动预警→分类分级处置

（3）股权投资穿透：自动构建股权树→识别实际控制人→标记关联交易→提示多层嵌套风险

## 【二期升级】模块六：产权管理系统

本模块源于初设方案V1.0中的"产权管理系统"，在二期中进行全面升级。实现企业国有产权的占有、变动、注销登记全流程线上管理，自动生成电子产权登记证，对接全国产权交易机构，实时抓取挂牌、竞价、成交信息，监控交易合规性。

### 3.6.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产权占有登记 | 企业上传产权证明文件、资产评估报告等电子附件，系统自动填充产权登记表单。支持自有产权、租赁产权、受托管理产权等类型。 |
| 2 | 产权变动登记 | 产权转让、增资扩股、合并分立、注销等变动事项的在线登记，变动原因、审批文件、评估报告全程留痕。 |
| 3 | 产权注销登记 | 企业注销/产权灭失的注销登记，系统校验资产清算完成后方可注销。 |
| 4 | 电子产权证 | 系统自动生成电子产权登记证（含二维码验证），支持在线查验和下载打印。 |
| 5 | 产权树状图 | 产权层级关系可视化展示：国资委→集团公司→子公司→孙公司，清晰展示产权控制链条。 |
| 6 | 产权交易监测 | 对接全国产权交易机构（如北京产权交易所、上海联合产权交易所），实时抓取挂牌/竞价/成交信息，监控交易价格是否偏离评估值。 |
| 7 | 资产评估管理 | 资产评估项目备案：评估机构选择→评估报告上传→评估结果审核→核准/备案。评估值与交易价格自动比对，偏差过大时触发预警。 |
| 8 | 产权档案管理 | 产权登记全套材料（证照/协议/评估报告/审批文件）的电子归档，支持按企业/产权类型/时间检索。 |

### 3.6.2 关键业务流程

（1）产权占有登记：企业提交材料→集团初审→国资委审核→生成电子产权证→数据同步至"一企一档"

（2）产权交易监测：交易机构挂牌→系统实时抓取→价格偏离评估→异常预警→国资委关注

（3）资产评估备案：评估报告上传→国资审核→核准/备案→评估值与实际交易价自动比对

## 【二期升级】模块七：财务监督系统

本模块源于初设方案V1.0中的"财务监督系统"，在二期中进行全面升级。通过对接企业财务系统（ERP/财务软件），实现财务数据的自动采集与动态监控，重点监控资产负债率、应收账款周转率、经营现金流等关键财务指标。

### 3.7.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 财务数据采集 | 对接企业ERP/财务系统（支持用友/金蝶/SAP等主流系统），自动采集资产负债表、利润表、现金流量表数据。也支持Excel模板批量导入。 |
| 2 | 财务报表管理 | 三大财务报表（资产负债表/利润表/现金流量表）的在线填报、审核、汇总、分析。支持按月/按季/按年上报。 |
| 3 | 预算对接 | 与财政预算系统对接，实现预算编制→执行→决算全流程监控。预算执行偏差自动预警。 |
| 4 | 大额资金监控 | 对企业大额资金支出进行实时监控（对接银行直连系统或银企直联），异常支付自动拦截并预警。 |
| 5 | 财务指标分析 | 关键财务指标自动计算：资产负债率、流动比率、速动比率、应收账款周转率、存货周转率、净资产收益率、经营现金净流量等。 |
| 6 | 财务风险预警 | 资产负债率超过80%→红色预警；连续两年亏损→预警；应收账款周转天数异常增加→预警；经营现金流为负且持续恶化→预警。 |
| 7 | 合并报表 | 集团公司合并财务报表的自动生成（内部交易抵消），支持多层级的合并。 |
| 8 | 财务分析报告 | 自动生成月度/季度/年度财务分析报告（含图表），支持同比/环比/预算比等多维度对比。 |

### 3.7.2 关键业务流程

（1）企业财务数据采集→自动生成财务报表→国资委审核→异常指标预警→整改跟踪

（2）大额资金支付：企业发起支付→系统校验是否触发风控规则→正常放行/拦截预警→补充审批

## 【二期升级】模块八：业绩考核与薪酬管理

本模块源于初设方案V1.0中的"业绩考核与薪酬"模块，在二期中进行升级。实现经营业绩考核指标的下达、动态监测与评分，以及企业负责人薪酬的挂钩管理。与人力资源管理模块中的薪酬管理形成互补：HR模块侧重员工级薪酬，本模块侧重企业负责人薪酬。

### 3.8.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 考核指标管理 | 年度/任期考核指标体系的配置：经济指标（利润/收入/ROE）、管理指标（资产质量/风险控制）、分类指标（行业特性指标）。 |
| 2 | 指标下达 | 国资委向集团公司/重点企业下达考核指标，企业确认接收，指标值不可单方面修改。 |
| 3 | 动态监测 | 考核指标完成进度的动态监测（月度/季度），实际值与目标值实时对比，进度滞后自动预警。 |
| 4 | 考核评分 | 年度/任期结束时，系统根据实际完成值与目标值的对比自动计算得分，支持手动调整和审核。 |
| 5 | 薪酬总额管理 | 企业负责人薪酬总额与经济效益、劳动生产率等指标挂钩。考核未达标→系统自动调减薪酬总额。 |
| 6 | 中长期激励 | 股权激励/分红激励等中长期激励方案的编制、审批、执行跟踪与报告上报。 |
| 7 | 考核结果应用 | 考核结果自动关联薪酬兑现、职务任免建议、企业评优资格等。 |

### 3.8.2 关键业务流程

（1）考核指标制定→指标下达→企业确认→月度/季度动态监测→年度考核评分→薪酬兑现→结果公示

（2）考核未达标：评分低于阈值→薪酬总额自动调减→企业负责人薪酬受限→整改计划跟踪

## 【二期升级】模块九：监督追责系统

本模块源于初设方案V1.0中的"监督追责系统"，在二期中进行升级。实现内部审计全流程管理、违规经营投资责任追究，以及与纪检监察、巡视巡察的信息协同。

### 3.9.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审计计划管理 | 年度内部审计计划的编制与审批、审计项目立项、审计资源配置。 |
| 2 | 审计作业管理 | 审计通知发送、审计方案编制、审计底稿在线编写、审计证据采集（支持图片/文档/音视频）。 |
| 3 | 审计报告管理 | 审计报告在线编写与审核、审计发现问题清单管理、审计建议跟踪。 |
| 4 | 审计整改跟踪 | 审计问题整改任务分派→整改措施填报→整改结果验证→销号管理。超期未整改自动升级预警。 |
| 5 | 违规经营追责 | 违规线索受理与登记→初步核实→立案调查→责任认定→处理决定→归档。全程留痕、不可篡改。 |
| 6 | 资产损失认定 | 配合违规追责，对造成的国有资产损失进行量化认定（直接损失/间接损失），形成损失清单。 |
| 7 | 协同监督 | 与纪检监察、巡视巡察、外部审计的信息共享与线索移交。多监督主体协同工作平台。 |
| 8 | 案例库与预警 | 违规经营投资典型案例库建设，基于案例特征自动匹配新线索，辅助智能预警。 |

### 3.9.2 关键业务流程

（1）审计计划→审计实施→审计报告→问题整改→整改验证→销号归档。超期未整改自动升级。

（2）违规线索→初步核实→立案调查→责任认定（含资产损失定量）→处理决定→归档。追责结果关联薪酬扣减、职务调整。

## 【二期升级】模块十：重大事项管理

本模块源于初设方案V1.0中的"重大事项管理"模块，在二期中进行升级。实现企业合并、分立、改制、上市、破产等重大事项的报告、审批与跟踪管理。与"三重一大决策管理模块"形成互补：三重一大侧重决策过程合规，重大事项管理侧重事项全过程跟踪。

### 3.10.1 子功能设计

| 序号 | 子功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 重大事项报告 | 企业发生合并/分立/改制/上市/破产/重大诉讼/重大担保等事项时，通过系统向国资委报告。事项分类、影响评估、处置方案等。 |
| 2 | 事项审批 | 重大事项的逐级审批流程：企业→集团→国资委，各节点审批意见留痕。 |
| 3 | 事项跟踪 | 重大事项处理进度的动态跟踪：处置措施执行情况、时间节点达成情况、风险化解进度。 |
| 4 | 重大诉讼管理 | 重大法律纠纷案件的登记跟踪：案件基本信息、代理律师、审理法院、案件进展、判决结果、执行情况。 |
| 5 | 重大担保管理 | 对外担保事项的审批与跟踪：担保金额、担保期限、被担保方经营状况监控、担保风险预警。 |
| 6 | 事项归档 | 重大事项全过程材料（报告/审批/处置/结案）电子归档，形成完整事项档案。 |

## 【二期升级】模块十一：风险预警与决策驾驶舱

本模块源于初设方案V1.0中的"风险预警与决策驾驶舱"，在一期已建成的预警管理和驾驶舱基础上，整合二期新增的业务模块数据，构建覆盖全业务的综合预警与决策支持体系。

### 3.11.1 综合预警体系

二期升级后的预警体系覆盖以下维度：

| 预警维度 | 预警指标（示例） | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 资产管理 | 资产闲置率>10%、维修成本超原值50%、盘点差异率>5% | 固定资产模块 |
| 人力资源 | 关键岗位空缺>30天、离职率异常升高、人均效能同比下降>15% | 人力资源模块 |
| 项目管理 | 项目进度滞后>20%、预算执行超90%、质量不合格率超标 | 项目管理模块 |
| 投资风险 | 投资回报率低于预期30%、被投企业连续亏损、行业集中度>60% | 投资管理模块 |
| 财务风险 | 资产负债率>80%、连续两年亏损、经营现金流为负且恶化 | 财务监督模块 |
| 合规风险 | 三重一大事项未上会决策、产权交易价格偏离评估值>10% | 决策管理+产权管理 |
| 监督整改 | 审计问题超期未整改、违规线索超期未处理 | 监督追责模块 |

### 3.11.2 决策驾驶舱升级

一屏总览：关键指标（资产总额/净资产/营收/利润/投资回报率/人员规模）一屏展示

多维度分析：按企业/行业/区域/时间等维度下钻分析，支持从宏观指标穿透到底层明细数据

领导驾驶舱：适配大屏/PC/移动端，关键指标实时刷新，异常指标高亮标记

智能报告：基于数据自动生成月度/季度运营分析报告（含文本分析和图表），辅助决策

## 【二期升级】模块十二：移动端与协同办公

在一期移动端（审批/预警/巡查盘点）的基础上，二期扩展移动端覆盖面，新增HR审批（请假/加班/出差）、项目进度填报、投资数据查询、三重一大移动审批、财务快报查阅等功能，实现"掌上国资"。

### 3.12.1 移动端功能扩展

| 功能分类 | 一期已有 | 二期新增 |
| --- | --- | --- |
| 审批待办 | 资产相关审批（领用/调拨/处置） | HR审批（请假/加班/出差/报销）、三重一大审批、项目审批、投资审批 |
| 预警消息 | 资产预警推送 | 人力预警、项目预警、投资预警、财务预警、合规预警 |
| 数据查询 | 资产台账查询 | 人员档案查询、项目进度查询、投资组合查询、财务快报、产权信息查询 |
| 现场作业 | 巡查登记、盘点登记 | 项目现场进度填报、投后检查记录 |
| 报表查阅 | 资产统计报表 | 绩效考核结果、财务分析报告、投资分析报告、运营分析报告 |
| 消息协同 | 系统通知 | 公文流转、会议通知、督办提醒、制度文件查阅 |

# 四、关键业务流程设计

以下为二期升级后系统覆盖的核心跨模块业务流程：

## 4.1 固定资产全生命周期流程（一期已实现）

采购申请→采购验收→资产入库→资产领用/调拨→日常使用（巡查+保养）→定期盘点→维修维护→折旧计提→资产处置/报废。全流程数据自动记录，形成每项资产的完整"数字档案"。

## 4.2 投资全生命周期流程（二期新增）

投资计划编制→项目入库→投前尽调→投资评审→三重一大决策→协议签署→资金拨付→投后管理（财务/经营监控）→投资退出→绩效评价。全流程与三重一大、项目管理、财务监督模块联动。

## 4.3 三重一大决策闭环流程（二期新增）

事项申报→部门审核→分管领导审批→上会决策（会议管理+表决记录）→纪要发布→决议督办→办结归档。大额资金使用联动财务监督模块进行支付校验。

## 4.4 人力全生命周期流程（二期新增）

招聘录用→入职建档→日常考勤→薪酬计算→绩效考核→培训发展→异动管理→合同管理→离职归档。绩效考核结果联动薪酬管理和企业负责人业绩考核。

## 4.5 监督追责闭环流程（二期升级）

线索受理→初步核实→立案调查→责任认定（含资产损失量化）→处理决定→归档分析→案例入库→预警规则优化。追责结果联动薪酬扣减和人事任免。

# 五、数据架构与安全体系

## 5.1 数据标准

统一数据字典：组织、人员、资产、项目、投资、产权、科目等核心主数据统一定义与编码

数据分类分级：核心经营数据、敏感个人信息（薪酬）、财务数据分别采用不同的加密和脱敏策略

数据质量管控：数据录入校验规则、定期数据质量评估、异常数据自动标记

## 5.2 数据采集

API接口对接：对接企业ERP/财务系统（用友/金蝶/SAP）、银行系统（银企直联）、产权交易机构

Excel批量导入：支持标准模板批量导入历史数据和定期报表数据

手动填报：提供在线表单填报功能，适用于暂未实现系统对接的数据项

## 5.3 数据仓库与集市

构建国资数据仓库，按主题域划分数据集市：

资产主题域：资产台账、折旧、变动、处置数据

人力主题域：人员档案、薪酬、绩效、考勤数据

项目主题域：项目基本信息、进度、预算、成本数据

投资主题域：投资项目、股权、投后、退出数据

产权主题域：产权登记、交易、评估数据

财务主题域：财务报表、指标、预算、资金数据

监督主题域：审计、追责、整改、案例数据

## 5.4 安全体系

| 安全维度 | 措施 |
| --- | --- |
| 等保合规 | 满足等保三级要求，全信创环境部署（国产CPU/操作系统/数据库） |
| 数据加密 | 核心经营数据、薪酬信息等高敏感数据采用国密算法加密存储，传输通道TLS 1.3加密 |
| 访问控制 | RBAC角色权限 + 数据权限（按组织层级）+ 字段级权限（薪酬信息仅授权角色可见） |
| 审计追溯 | 全操作审计日志，JSONB格式存储操作上下文，数据不可篡改，支持审计回溯 |
| 数据脱敏 | 敏感字段（身份证号/手机号/薪酬）展示时自动脱敏处理 |
| 备份恢复 | 数据库每日全量备份 + 持续WAL归档，支持按时间点恢复（PITR） |

# 六、系统对接生态

国资监管平台不是孤立系统，需要与多类外部系统对接，形成完整的国资监管数字化生态：

| 对接系统 | 对接内容 | 对接方式 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业ERP/财务系统 | 财务三大报表数据、科目余额、固定资产台账 | API + Excel | 高 |
| 银行系统/银企直联 | 大额资金流水、账户余额 | 银企直连接口 | 高 |
| 全国产权交易机构 | 挂牌信息、竞价记录、成交价格 | API实时抓取 | 中 |
| 财政预算系统 | 预算编制数据、执行数据、决算数据 | API对接 | 高 |
| 省国资委统一平台 | 报表数据上报、指标数据同步 | API对接 | 高 |
| OA办公系统 | 公文流转、会议管理 | API对接 | 中 |
| 不动产登记系统 | 土地/房屋产权登记信息 | 数据接口 | 中 |
| 企业工商信息系统 | 企业工商登记变更信息 | API + 定期同步 | 低 |
| 钉钉/企业微信/飞书 | 移动端审批入口、消息推送 | 应用集成 | 中 |

# 七、实施路线与演进路径

## 7.1 总体实施策略

采用"分期建设、逐步迭代、先用后优"的实施策略。一期已完成固定资产管理底座建设，二期在一期基础上扩展核心业务模块，实现12大模块全覆盖。

## 7.2 分期实施计划

二期 Phase 1：核心业务模块上线（预计6周）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1-2周 | 需求调研与详细设计：与业务部门确认人力/三重一大/项目/投资四大模块的详细需求，完成数据库设计 | 详细需求说明书、数据库设计文档 |
| 第3-4周 | 人力资源管理模块开发：组织架构/人员档案/异动管理/薪酬/考勤/绩效/招聘/培训/合同/成本分析 | HR模块可演示版本 |
| 第5-6周 | 三重一大决策管理+项目管理模块开发 | 三重一大+项目管理可演示版本 |
| 第7-8周 | 投资管理模块开发 + 四大模块联调测试 | 投资管理可演示版本 + 联调测试报告 |

二期 Phase 2：监管端模块升级（预计4周）

| 周次 | 工作内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第9-10周 | 产权管理系统升级 + 财务监督系统升级 | 产权+财务模块可演示版本 |
| 第11-12周 | 业绩考核与薪酬升级 + 监督追责升级 + 重大事项升级 | 业绩+监督+重大事项可演示版本 |
| 第13周 | 综合预警体系升级 + 决策驾驶舱升级 + 移动端扩展 | 预警+驾驶舱+移动端可演示版本 |
| 第14周 | 全系统集成测试 + 用户验收测试 + 培训 + 上线 | 验收报告 + 培训记录 + 上线确认 |

二期总工期：14周（与报价清单一致）

## 7.3 关键里程碑

| 里程碑 | 时间节点 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| M1: 四大新模块上线 | 第8周末 | 人力资源/三重一大/项目/投资四大模块核心功能可正常使用，通过内部测试 |
| M2: 监管端模块升级 | 第12周末 | 产权/财务/业绩/监督/重大事项五大升级模块可正常使用，通过内部测试 |
| M3: 系统集成验收 | 第14周末 | 12大模块全部上线，通过用户验收测试（UAT），系统正式运行 |

# 八、投资概算

以下投资概算基于《湛江市国资监管平台升级报价-20260616》汇总，分为平台建设和增值运营服务两部分：

## 8.1 平台建设费用

| 序号 | 项目名称 | 业务范畴 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定资产全生命周期管理平台 | 一期已建设：资产核心管理+采购验收+巡查盘点+维修维护+驾驶舱预警 | 95+30+28+32=185 | 核心基础套装（18个子模块），一期已完成 |
| 2 | 人力资源管理模块 | 二期新增：组织/人员/异动/薪酬/考勤/绩效/招聘/培训/合同/成本分析 | 28 | 二期新增核心业务模块 |
| 3 | 三重一大决策管理模块 | 二期新增：事项申报/审核/会议/纪要/决议/督办/留痕/统计分析 | 22 | 二期新增核心业务模块 |
| 4 | 项目管理模块 | 二期新增：立项/计划/预算/进度/成本/质量/合同/文档/验收/看板/专项债 | 25 | 二期新增核心业务模块 |
| 5 | 投资管理模块 | 二期新增：计划/项目库/投前/投中/投后/股权穿透/退出/预警/统计/负面清单 | 23 | 二期新增核心业务模块 |
| 6 | 硬件及网络安全设备 | 应用服务器×2+数据库服务器+交换机×2+防火墙+UPS | 20 | 一次性投入 |
| 7 | 信创云基础环境 | 操作系统/数据库/中间件/云服务资源（1年） | 18 | 年度费用 |
| 8 | 定制化与系统集成 | 个性化功能定制+系统集成对接（ERP/财务/OA等） | 15-25 | 按实际人天结算 |

平台建设费用合计：约336-346万元

## 8.2 增值运营服务费用（3年）

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资产数据初始化清洗 | 一次性：历史资产数据清洗/去重/校验/迁移 | 18 | 上线前一次性 |
| 2 | 数据治理与质量评估 | 3年：每季度数据质量评估+治理优化 | 12 | 4万/年×3年 |
| 3 | 系统运营与技术支持 | 3年：7×12小时运维+性能优化+安全漏洞修复+备份恢复 | 20 | 运维服务 |
| 4 | 用户服务与问题响应 | 3年：ITSM工单系统+SLA保障（30分钟响应/2小时处理） | 10 | SLA服务 |
| 5 | 1+1人才赋能计划 | 3年：5人/年×1对1带教 | 15 | 5万/年×3年 |
| 6 | 分层培训体系 | 3年：高管培训×2/年+管理员培训×4/年+操作培训×4/年 | 8 | 30+场次 |
| 7 | 资产盘点服务 | 一次性：全口径实地盘点+扫码复核+盘点报告 | 12 | 上线前一次性 |
| 8 | 资产运营诊断 | 一次性：资产运营诊断报告+优化建议 | 8 | 咨询服务 |
| 9 | 制度体系优化 | 一次性：资产管理制度/流程/内控规范优化 | 6 | 咨询服务 |
| 10 | 数据资产运营规划 | 一次性：数据资产入表路径规划 | 5 | 前瞻性咨询 |

增值运营服务费用合计：约114万元（3年）

项目总投资概算：平台建设336-346万元 + 增值运营114万元 ≈ 450-460万元

注：以上报价不含国产数据库/中间件/WPS等第三方软件授权费用，不含等保测评费用。

# 九、预期效益

## 9.1 管理效益

监管穿透力提升：实现国资委对下属企业"人、财、物、事"的全维度数字化监管，数据穿透查询从汇总指标直达原始凭证

决策科学化：基于12大模块的数据汇聚与分析，为国资布局优化、投资决策、风险防控提供数据支撑

合规性保障：三重一大决策全程留痕、产权交易实时监测、大额资金异常预警，满足纪检监察和审计要求

## 9.2 经济效益

资产盘活增效：通过闲置资产识别与调剂，预计降低资产闲置率30%以上，减少重复采购

人力效能提升：HR全流程线上化，减少纸质流程80%，薪酬核算效率提升60%以上

投资风险防控：通过投前尽调、投中监控、投后预警的全流程闭环，降低投资失败率

运维成本降低：SaaS多租户架构，下属企业无需自建系统，整体IT投入降低50%以上

## 9.3 社会效益

国有资产保值增值：通过全生命周期数字化监管，有效防止国有资产流失

营商环境优化：透明的资产管理和采购流程，营造公平竞争的市场环境

数字化转型标杆：为粤西地区国资监管数字化转型提供可复制、可推广的示范样板

— 文档结束 —

本文档基于《国有资产监督管理系统初设方案》V1.0、《湛江市国资监管平台升级报价-20260616》及《湛江国资监管平台二期功能设计-v2》整合升级编制。

编制日期：2026年06月17日

文档版本：V2.0