会议地点:湛江市展览馆城发公司会议室

会议时间：2026-06-16   15：00

参会人员：伍总，彩玉，里斯，东波

本次会议围绕国企资产管理平台的建设方案展开，明确了以资产监管为切入点，通过构建数字化平台赋能市属国企的总体思路。

小结

1. 方案背景与核心理念

背景： 国企面临频繁的改革重组，资产底数不清、账实不符、数据孤岛等问题突出，亟需进行数字化监管与转型。

核心理念： 本次方案不仅是提供一个资产管理工具，更是要通过“三位一体”的服务模式（变革咨询、工具落地、体系化运营），帮助国企建立可持续的数字化能力，实现从“监管”到“赋能”的转变。

2. 解决方案与建设蓝图

资产管理： 提出“一物一码”的资产历史化管理理念，为每项资产赋予唯一的数字身份，实现全生命周期追溯与管理。

平台架构： 设计了支持多层级穿透式查询、业财一体化、智能预警和全链路审计追溯的平台架构。

三期建设蓝图：

第一阶段： 以固定资产管理平台为切入点，解决资产盘点和管理问题。

第二阶段： 打造符合国资监管要求的国企数字化平台，培育AI智能体。

第三阶段： 构建市属国企的数据湖，实现数据资产化和智能化分析。

3. 商业模式与价值

服务模式： 强调本地化运维、快速二次开发和配套运营服务的重要性，承诺低成本、快速响应。

增值服务： 提供资产健康度报告、投资可行性分析、风险对冲建议等深度服务，帮助国企盘活资产、优化运营。

收益分析： 方案带来的效益包括提升监管能力、盘活资产、降低运维成本、带动标准化和培养数字化人才。

待办

1. 方案细化与调整

需在节前完成方案的调整，重点是：

明确一期的功能边界和二期的建设目标。

弱化过于通用的模块，突出资产管理核心功能。

单独列出并详细评估“陪跑”等增值服务的费用。

考虑信创要求，评估并计入新创云服务费用。

2. 关键资料对接

需与“九旗”对接，获取最新的财务快报模板，以便于后续进行财务数据的对接方案设计。

3. 方案汇报

需在节后第一天，向各位领导汇报调整后的方案及详细的预算清单。